## Slide 1: Projeto SIB

## Slide 2: Equipe do Projeto
Josemar Monteiro
Eduardo Lira
Luis Carlos
Bergson Rocha

## Slide 3: Descrição do Projeto
O sistema Internet Bank (SIB) é um sistema bancário acessado via internet que oferece aos clientes maior comodidade para realização de consultas, transferências, aplicações e outras operações que o cliente pode realizar sem sair de casa

## Slide 4: Escopo do Projeto
Plano de teste.
Projeto de teste.
Registro de solicitação de mudanças
Descreva o trabalho realizado.
Qual é a finalidade ou a necessidade comercial de teste deste projeto.
Notes: Pode exigir mais de um slide

## Slide 5: Plano de Teste
Passos
1. Identificar requisitos a testar
2. Definir prioridades
3. Definir recursos
4. Elaborar cronograma

## Slide 6: Identificação dos requisitos a testar
Uc001: Realizar Login.
Uc002: Efetuar pagamento do SIB Card.
Uc003: Informa dados do SIB Card.
Uc004: Mostrar dados da consulta.
Uc005: Atualizar cotação.
Uc006: Comprar ações.
Uc007: Realizar DOC.

## Slide 7: Definição de prioridades
requisitos | impacto | probabilidade | risco avaliado | frequencia | importancia | prioridade
UC001 - Efetuar Login | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 75
UC002 - Efetuar pagamento SIB Card | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 192
UC003 - Informar dados do SIB Card | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 72
UC004 - Mostrar dados da consulta | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 48
UC005 - Atualizar Cotações | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 80
UC006 - Comprar Ações | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 50
UC007 - Realizar DOC | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 120

## Slide 8: Recursos
Pessoas
Gerente de teste1 arquiteto de teste 2 Eexecutor de teste 3 testador 4
Equipamentos
Notebook 1 Notebook 2 Notebook 3 Notebook 4
configurações: todas as maquinas devem ter no mínimo 2 gb de memória.
Locais
Sala de aula 1 Biblioteca 2 Laboratorios 3
Software
Demitir Bergson
Por falta de um ambiente de teste adequado, usamos os locais disponiveis acima.
github 1 Word 2 Excel 3
Google Chrome 3 Power Point 4
Todos os programas devem estar nas versoes mais recentes

## Slide 9: Elaboração de Cronograma
Milestone | Data de Início | Data de Término
Planejar Teste | 10/10/2013 | 12/10/2013
Projetar Teste | 12/10/2013 | 16/10/2013
Implementar Teste | Não teremos | Não teremos
Executar Teste | Não terremos | Não terremos
Avaliar Teste | 17/10/2013 | 06/10/2013
Entrega do Release final | 07/11/2013 | 21/11/2013
Notes: Pode exigir mais de um slide

## Slide 10: Projeto de teste
Objetivo:
– Identificar e descrever os casos de teste para cada build, e
identificar e estruturar os procedimentos de teste, especificando
como executar os casos de teste.

## Slide 11: Projeto de teste
• Passos
Identificar e descrever casos de teste
2. Estruturar procedimentos de teste
3. Gerar planilha de testes
4. Projetar componentes

## Slide 12: Identificar e descrever casos de teste:
Texto associado a um requisito a ser testado, que
descreve:
• Pré-condições de execução
• Entradas
• Passos específicos do teste a ser executado
• Resultados esperados

## Slide 14: Plano de Gerenciamento de Riscos
Risco | Probabilidade | Impacto | Proprietário | Plano de Atenuação
Cortes no orçamento podem reduzir a equipe, afetando o escopo e o cronograma do projeto | Média | Alta | Gerente do Projeto | Consulte o apêndice para ver um plano de implementação em fases

## Slide 15: Gerenciamento da Qualidade e Medidas de Desempenho
Defina planos de gerenciamento da qualidade
Como você monitorará e controlará os custos?
Como você monitorará e controlará o cronograma?
Notes: Pode exigir mais de um slide

## Slide 16: Apêndice
Inclua referências a materiais e recursos suplementares